
|  |
| --- |
| Април, 2024. године |



|  |
| --- |
|  |
| ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА 2024 - 2026. |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **С А Д Р Ж А Ј** | | |
| **1.** | **Профил општине Медвеђа** | **3** |
| **1.1.** | **Географске и природне карактеристике** | 3 |
| **1.2.** | **Географски положај општине Медвеђа** | 4 |
| **1.3.** | **Локална самоуправа** | 4 |
| **1.4.** | **Демографске карактеристике општине** | 5 |
| **1.5.** | **Друштвени развој** | 7 |
| 1.5.1. | Култура | 7 |
| 1.5.2. | Образовање | 8 |
|  | 1.5.2.1 Предшколско васпитање и образовање | 9 |
|  | 1.5.2.2. Основно образовање | 10 |
|  | 1.5.2.3. Средње образовање | 10 |
| 1.5.3. | Здравство и социјална заштита | 11 |
| **1.6.** | **Инфраструктура** | **14** |
| 1.6.1. | Саобраћајна инфраструктура | 14 |
| 1.6.2. | Водоводна инфраструктура | 15 |
| 1.6.3. | Канализациона инфраструктура | 16 |
| 1.6.4. | Електро-енергетска инфраструктура | 17 |
| 1.6.5. | Топловодна инфраструктура | 17 |
| 1.6.6. | Гасна инфраструктура | 17 |
| **1.7.** | **Заштита животне средине** | **18** |
| 1.7.1. | Загађивање ваздуха | 18 |
| 1.7.2. | Загађивање земљишта | 18 |
| 1.7.3. | Загађивање вода | 18 |
| 1.7.4. | Бука | 18 |
| 1.7.5. | Одлагање отпада | 18 |
| 1.7.6. | Шуме и зеленило | 19 |
| **1.8.** | **Економски развој** | **19** |
| 1.8.1. | Привреда | 19 |
| 1.8.2. | Запосленост и незапосленост | 20 |
| 1.8.3. | Пољопривреда | 20 |
| 1.8.4. | Туризам | 21 |
| **2.** | **План капиталних инвестиција Општине Медвеђа 2024 - 2026.** | **24** |
| 2.1. | Методологија израде Плана капиталних инвестиција | 25 |
| 2.2. | Учесници у процесу израде Плана капиталних инвестиција | 25 |
| 2.3. | Процес предлагања капиталних пројеката | 28 |
| 2.4. | Процес прикупљања, оцењивања, селекције и рангирања капиталних пројеката | 28 |
| 2.4.1. | Опис критеријума и начина бодовања | 29 |
| **3.** | **Приказ капиталних пројеката од 2024 – 2026. године** | **29** |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. Профил општине Медвеђа



* 1. Географске и природне карактеристике

Општина Медвеђа је јединица локалне самоуправе у Републици Србији. Општина Медвеђа налази се у јужном делу Републике Србије у Јабланичком управном округ у центру јужног дела Балканског полуострва. Јабланички управни округ граничи се са Пчињским управним округом на југу, са Аутономном покрајином Косово и Метохија на западу, са Нишким управним округом, Топличким управним округом и Пиротским управним округом на северу и Републиком Бугарском на истоку.

*Слика број 1: Положај општине Медвеђа*

Јужним делом Републике Србије у коме се налази Општина Медвеђа доминирају две котлине и то Лесковачка котлина са површином од 2250 км2 и Врањска котлина са површином од 900 км2 које су међусобно повезане 30 км дугом и 550м дубоком Грделичком клисуром. Регион јужне Србије обухвата област површине 6289 км2, шта представља око 7% укупне површине Републике Србије састоји се од два округа и то Пчињског управног округа и Јабланичког управног округа у којима има 13 јединица локалне самоуправе.

Општина Медвеђа има површину од 524,23 км2, обухвата 34 месне заједнице са 44 насељена места у 39 катастарских општина у којима према последњем попису становништва, домаћинства и станова из 2011. године Републичког завода за сатистику живи 7.438 становника, од чега 3236 становника живи у насељеном месту Медвеђа, а 4202 становника живи у сеоском подручју општине. Густина насељености у општини Медвеђа је око 14 становника по km². Према подацима из Пописа 2023. године у општини Медвеђа живи 6.360 становника.

Општина Медвеђа припада групи брдско-планинских општина са 95% са брдско-планинског терена. Клима у општини Медвеђа је континентална са израженим свим годишњим добима са просечном годишњом температуром ваздуха од 11 ° C у долинама и 6.7 ° C у планинским областима општине. Просек падавина на територији општине износи 600-700 мм.


Општина Медвеђа, као и остатак Републике Србије, припада централноевропској временској зони.

* 1. Географски положај општине Медвеђа

Територија општине Медвеђа припада Јабланичком крају и заузима простор Горње Јабланице, који представља мању просторну целину у склопу планинско-котлинске области Јужне Србије и простире се између 42˚ 59̍ и 44 ̊ 00 ̍ северне географске ширине и 21˚22̍ и 21̊ 41̍ источне географске дужине на 316-1376м надморске висини .

Oпштина Медвеђа има површину од 524,24 км2 и налази се између општина Куршумлије, Прокупља, Бојника, Лебана, Подујева, Косовске Каменице и градског подручја Приштине. Општина Медвеђа се у дужини од 40 км на западу и југу граничи општинама Приштина, Косовска Каменица и Подујево, на северозападу се граничи с општином Куршумлија у дужини од 19 км, на истоку се граничи са општином Лебане у дужини од 45 км, а на северу се граничи са општинама Бојник у дужини од 9 км и општином Прокупље у дужини од 2 км. Горња Јабланица се пространо највише наслања на Лесковачку котлину.

*Слика broj 2: Положај општине Медвеђа у Републици Србији*



* 1. Локална самоуправа

Локална самоуправа је право грађана да непосредно и преко слободно изабраних представника управљају јавним пословима од непосредног, заједничког и општег интереса за локално становништво, као и право и обавеза органа локалне самоуправе да, у складу са законом, планирају, уређују и управљају јавним пословима који су у њиховој надлежности и од интереса за локално становништво.

Општина Медвеђа одређена је као јединица локалне самоуправе у статусу општине према члану 16. тачка 90. Закона о територијалној организацији Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 18/2016, 47/2018 и 9/2020 – др.закон) и према Сатуту општине Медвеђа („ Службени гласник Града Лесковца“, бр. 9/2019) која има пет органа: Скупштину општине Медвеђа, Општинско веће општине Медвеђа, председника општине, Општинску управу општине Медвеђа и Општинско правобранилаштво општине Медвеђа. Општина Медвеђа је оснивач јавних установа Туристичке организације општине Медвеђа, Општинске библиотеке „Петар Петровић- Његош“, Културног центра општине Медвеђа, Предшколске установе „Младост“ и Јавног комуналног предузећа “Обнова“.

* 1. Демографске карактеристике општине

Становништво једног места представља основну снагу тог места. Ако место нема довољно деце, запослених, школованих људи, то место не може добро да функционише. Неповољна старосна структура намеће потребу повећане бриге и пажње према самачким и старачким домаћинствима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Површина(км2)1 | 524 | 2022 |
| Број насеља2 | 44 | 2022 |
| Становништво | 6360 | 2022 |
| Густина насељености (бр.становника/км2)3 | 12 | 2022 |
| Стопа живорођених3 | 9,7 | 2022 |
| Стопа умрлих3 | 16,9 | 2022 |
| Стопа риродног прираштаја3 | -20 | 2021 |
| Очекивано трајање живота новорођених (просек година)3 | 72 | 2021 |
| Просечна старост (у годинама)3 | 44 | 2021 |
| Индекс старења (60+год./0-19год)3 | 151 | 2021 |
| Просечан број чланова домаћинстава4 | 2,59 | 2022 |
| Пројектован број становника (средња – нулти миграциони салдо) |  | 2024 |
| Пројектован број становника (средња варијанта са миграцијама) | 5338 | 2041 |


*Табела број 1: Основни подаци о општини Медвеђа*

*Извор:*

1. *Републички геодетски завод,*
2. *Територијални регистар, РЗС*
3. *Витална статистика, РЗС*
4. *Попис становништва, домаћинстава и станова, РЗС*

Према подацима Пописа становништва из 2022. године,образовна структура становништва да је 44,91% жена и 31,54% мушкараца старости 15 и више година без квалификација (без школске спреме, са непотпуном основном школом и завршном основном школом) 43,37% жена и 56,95 % мушкараца има завршену средњу школу, док са вишим и високим образовањем 12,21 % жена и 12,26 % мушкараца старости 15 и више година.

Садашње стање је далеко повољније у односу на приказане податке по попису из 2011. године. Побољшање се огледа у мањем броју неписмених људи, већем броју образованих људи и знатно повећаној компјутерској писмености која је императив савременог доба. Развој нових технологија диктира прилагођавање традиционалних струка и вештина дигиталном окружењу, те да је креирање послова будућности, које ће захтевати дигиталне вештине, извесно и на нивоу Европе и глобално.

*Графикон број 1: Подаци становништва старости 15 и више година према школској спреми и полу, као и према компијутерској писмености*

По попису из 2022. године Медвеђа је имала 1989 лица који се сматрају компјутерски писменим, од тог броја 1040 (52,28%) су мушкарци, а 949 (47,7%) су жене.

По подацима из Пописа из 2022.године, према етничкој припадности, становништво Општине чине припадници 12 нација, од чега су Срби већинско становништво, 4927 (77,5%) од укупног броја, Албанци 905 (14,2%), Црногорци 80 (1,3%) и Роми 149 (2,3%). Остатак чине остали народи Бугари, Македонци, Горанци, Хрвати итд. који су заступљени у много мањем броју.

Према вероисповести, највећи број становника у Медвеђи чине припадници православне вере 80,2%, исламске вероисповести, 14,6 % и 5,2% припадници осталих вера.

У Медвеђи је најбројније становништво чији је матерњи језик српски језик 90,60%, потом албански 7,09% , ромски 1,9% и са 0,41% заступљени су остали језици.[[1]](#footnote-1)

Просечна старост становништа у Медвеђи, у 2021. години износила је 44 године, што се подудара са просеком у Србији који је износио такође 44 године. Негативна стопа природног прираштаја 1,82 пута је већа од просека Србије, а нешто је виши и индекс старења (Табела 1).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатељ | МЕДВЕЂА | Република Србија |
| Просечна старост | 44 | 44 |
| Стопа природног прираштаја | -20 | -11 |
| Индекс старења | 151 | 145 |

*Табела број 2. Основни демографски подаци за општу Медвеђа у односу на Републику Србију из 2021.године*

*Извор: Девинфо база Републичког завода за статистику* [*devinfo.stat.gov.rs/SerbiaProfileLauncher/*](http://devinfo.stat.gov.rs/SerbiaProfileLauncher/)

Депопулација и миграторна кретања су веома изражени, као и у осталим деловима Србије. Пројектовани број становника од стране Републичког завода за статистику у 2041. години, са средњом варијантом миграција износи 5.338 становника.

1.5. Друштвени развој

Друштвени развој општине Медвеђа, мерен индексом друштвеног развоја (ИДР) градова и општина је 2018. године био око просека друштвеног развоја у Републици Србији: Медвеђа ИДР 47.42, у односу на просечан ИДР у Србији 47.7, што је те године сврставало у средње развијене општине.

Издвајање из буџета општине Медвеђа за област друштвених делатности у 2022. години износи 36,96% и то је око просека издвајања из буџета Републике Србије за област друштвених делатности.

Расходи за социјалну заштиту већ дуже време износе 4,81% буџета што је нешто мање од републичког просека који износи око 5-6%.

Расходи за здравство у 2022. години износе 1,92% буџета.

|  |  |
| --- | --- |
| Категорија функционалне класификације | Учешћа у односу на укупан износ извршења буџета у 2022.години |
| Социјална заштита (функција 0) | 4,81% |
| Здравство (функција 7) | 1,92% |
| Рекреација и спорт: (група 810) | 3,32% |
| Култура и Инфомрисање (групе 820 и 830) | 6,15% |
| Образовање (функција 9) | 20,79% |

*Табела број 3.Расходи према функцијама области друштвених делатности*

*Извор: Буџет општине Медвеђа-извршење буџета општине Медвеђа за 2022. годину*

1.5.1 Култура

Најважније институције културе у Општини Медвеђа су Културни центар Општине Медвеђа, Општинска библиотека „Петар Петровић Његош“ и Туристичка организација Општине. Наведене институције финансирају се првенствено из буџета локалне самоуправе, a делом преко пројеката надлежних Министарстава. Установе културе на територији Општине Медвеђа међусобно сарађују у организацији и одржавању кључних културних манифестација. Поред књижевних вечери, фестивала гуслара и фолклора, традиционалних Гејзерских ноћи, последњих година у општини Медвеђа организује се још неколико манифестација: „Под сач“, „Михољски сусрети села“, „Први глас Медвеђе“ и „Туцијада“.

Највећи број манифестација се одржава у међусобној сарадњи институција културе на територији општине Медвеђа и становника општине Медвеђа. Културни центар Општине Медвеђа и Општинска библиотека „Петар Петровић Његош“ своју делатност обављају у објекту Дома културе у Медвеђи, у којем и друга правна лица обављају своју делатност. На објекту дуги низ година није вршено текуће одржавање објекта у грађевинском смислу, па је дошло до оштећења која је потребно санирати у што краћем року. Неопходно је да се за објекат што пре ураде пројекти реконструкције и енергетске ефикасности и прибаве све неопходне дозволе у складу са важећим законима и прописима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Културни догађаји у општини Медвеђа у периоду од 2017. до 2023. године** | | |
|  | Врста и број одржавих културних догађаја | Броја посетилаца |
| Концерти уметничке,забавне и етно музике | 42 концерта | 12000 |
| Позоришне представе – гостујуће и аматерске у сопственој продукцији | 18 позоришних представа и сценских приказа | 4600 |
| Изложбе ликовних радова и остале изложбе | 21 изложба | 1500 |
| Књижевне вечери-промоције књига | 11 догађаја | 600 |
| Хуманитарне манифестације и концерти | 9 догађаја | 2700 |
| Међународни фестивал фолклора | 2 фестивала (2018. и 2019.)  16 ансамбала | 2000 |
| Фестивал гуслара Србије | 1 фестивал | 500 |
| Манифестације и обележавање историјских датума | 10 догађаја | 800 |
| Предавања и округли столови | 14 догађаја | 700 |
| Филмске пројекције | 11 пројекција | 1500 |
| Манифестације и концерти у сарадњи са Туристичком организацијом општине Медвеђа | 15 догађаја | 4500 |
| УКУПНО: | 154 | 72 300 |

*Табела број 4 : Културни догађаји у општини Медвеђа у периоду од 2017. до 2023. године*

*Извор: Културни центар општине Медвеђа*

1.5.2. Образовање

У општини Медвеђа постоји 6 матичних основних школе са 12 подручних (издвојених) одељења, и то: ОШ ''Горња Јабланица'' у Медвеђи, ОШ ''Сијаринска Бања'' у Сијаринској Бањи, ОШ ''Радован Ковачевић'' у Лецу, ОШ ''Партизански дом' у Бучумету, ОШ ''Зенел Хајдини'' у Тупалу и ОШ ''Владимир Букилић'' у Тулару. Просечан број ученика у основним школама је око 70, а школа са највећим бројем ученика је ОШ ''Горња Јабланица'' у Медвеђи.

У Медвеђи постоји једна средња школа „Никола Тесла“ коју је школске 2022/2023. године похађало 178 ученика и стицало средњошколско образовање у 3 образовна профила и то: економски техничар, у настави на српском и албанском језику, машински техничар моторних возила и возач моторних возила са наставом на српском језику.

Кључни проблеми у области обезбеђивања услова за одвијање основног и средњег образовања на територији општине Медвеђа које је у надлежности локалне самоуправе је мали број ученика и дотрајали објекти те је у наредном периоду неопходна реконструкција објеката основних школа и објекта средње школе

1.5.2.1. Предшколско васпитање и образовање

Општина Медвеђа припада малобројним општинама у Србији која нема листу чекања за упис у предшколску установу.

Предшколска установа ''Младост'' је једина установа на подручју општине Медвеђа која се бави организованим облицима васпитно-образовног рада деце узраста од шест месеци до поласка у школу. Према званичним статистичким подацима из 2021. године, у Медвеђи је ПВО програмом обухваћено: 60-оро деце (45,8%) узраста 0─3 године, 45-оро деце узраста од 3 године до поласка у ППП (34,6 %) и 92 детета која похађају припремни предшколски програм.

Кључни проблеми су разуђеност терена, отежани превоз деце до вртића из удаљених села као и недостатак простора у објектима/просторијама вртића.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Број установа | 1 |  | 2021 |
| Број објеката | 5 |  | 2021 |
| Деца узраста 0─3 године у предшколском васпитању и образовању | 60 |  | 2021 |
| Обухват деце узраста 0─3 године предшколским васпитањем и образовањем (%) | 45,8 |  | 2021 |
| Деца узраста од 3 године до поласка у ППП\* у предшколском васпитању и образовању | 45 |  | 2021 |
| Обухват деце узраста од 3 године до поласка у ППП\* предшколским васпитањем и образовањем (%) | 34,6 |  | 2021 |
| Деца која похађају припремни предшколски програм | 92 |  | 2021 |

*Табела број 5: Статистика предшколског образовања у општини Медвеђа*

*Извор: Статистика образовања- Републчки завод за статистику*

Објекат предшколске установе ''Младост'' у Медвеђи је у целости грађевински реконструисан 2022. године осим реконструиструкције машинских инсталација. Замена старих и дотрајалих намештај и опрема за кухињски блок и вешерницу у овом објекту је следеће приоритетно унапеђење овог објекта, јер је опрема дотрајала и што хитније би требало да се обнови. Број деце која бораве у вртићу се повећава и постоји потреба за повећањем капацитета установе кроз проширење и доградњу објекта вртића. С обзиром на услове у објетима и просторијама које користи ова установа у сеоским насељима потребно је извршити њихову реконструкцију и опремање како би се свој деци на територије општине медвеђа обезбедили адекватни услови за боравак.

У области предшколског образовања и васпитања примењује се модел класичаног целодневног програма. У раду предшколске установе тренутно не постоји никаква понуда флексибилних и/или алтернативних програма, сем у случају полудневног припремног предшколског програма. Према подацима предшколске установе око 40 % родитеља плаћа пун износ учешћа у трошковима предшколског образовања и васпитања, који износе 2000,00 динара по детету, и као такви веома су прихватљиви за родитеље и то је износ који се није мењао и повећавао дуго година уназад.

1.5.2.2 Основно образовање

У Медвеђи постоји 6 матичних основних школе са 12 подручних (издвојених) одељења, и то: ОШ ''Горња Јабланица'' у Медвеђи, ОШ ''Сијаринска Бања'' у Сијаринској Бањи, ОШ ''Радован Ковачевић'' у Лецу, ОШ ''Партизански дом' у Бучумету, ОШ ''Зенел Хајдини'' у Тупалу и ОШ ''Владимир Букилић'' у Тулару. Просечан број ученика у основним школама је око 70, а школа са највећим бројем ученика је ОШ ''Горња Јабланица'' у Медвеђи.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основне школе ─ матичне школе | 6 | 2022 |
| Основне школе ─ подручна одељења | 12 | 2022 |
| Ученици уписани у основне школе ─ матичне школе |  |  |
| *у ниже разреде (I ─ IV)* | 154 | 2022 |
| *у више разреде (V ─ VIII)* | 227 | 2022 |
| Ученици уписани у основне школе ─ подручна одељења |  |  |
| *у ниже разреде (I ─ IV)* | 38 | 2022 |
| *у више разреде (V ─ VIII)* | 2 | 2022 |
| Нето стопа обухвата основним образовањем (%) | 89,6 | 2021 |
| Ученици који су завршили 8. разред основне школе | 71 | 2021 |
| Стопа завршавања основне школе (%) | 101,4 | 2021 |
| Стопа одустајања од школовања у основном образовању (%) | 1,1 | 2021 |
| Број деце обухваћене основним образовањем за децу са сметњама у развоју и инвалидитетом | 0 | 2022 |
| Број одраслих обухваћених основним образовањем | 0 | 2022 |

*Табела број 6: Статистика основног образовања у општини Медвеђа*

*Извор: Статистика образовања- Републчки завод за статистику*

1.5.2.3. Средње образовање

Средње образовање на територији општине Медвеђа одвија се у средњој школи „Никола Тесла“ коју је школске 2022/2023 године похађало 178 ученика и стицало средњошколско образовање у 3 образовна профила и то: економски техничар, у настави на српском и албанском језику, машински техничар моторних возила и возач моторних возила са наставом на српском језику. Школа је у систему дуалног образовања, тако да у сарадњи са приватним предузетницима реализују систем дуалног образовања за ученике који се образују за машинског техничара моторних возила.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Школска година | I разред | II разред | III разред | IV разред | Укупно |
| 2022/23 | 50 | 47 | 41 | 40 | 178 |
| 2021/22 | 49 | 44 | 51 | 43 | 183 |
| 2020/21 | 53 | 55 | 43 | 42 | 193 |

*Табела број 7 : Преглед броја ученика у СШ''Никола Тесла'' за период од 2020. до 2023. године*

*Извор: Средња техничка школа „Никола Тесла“*

1.5.3. Здравство и социјална заштита

Здравствена делатност је активност којом се обезбеђује здравствена заштита грађана, а обухвата спровођење мера и активности здравствене заштите које се, у складу са здравственом доктрином и уз употребу савремених здравствених технологија, користе за очување и унапређење здравља људи, а коју обавља здравствена служба.

Здравствену службу чине здравствене установе и други облици здравствене службе, као што је приватна медицинска пракса, који се у некој заједници оснивају ради спровођења и обезбеђивања здравствене заштите. У општини Медвеђа пружаоци здравствене заштите су здравствене установе у јавној и приватној својини. Здравствене установе су основане као Дом здравља Медвеђа, специјална болница за рехабилитацију ''Гејзер'' у Сијаринској Бањи и апотекарске установе у приватној својини.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Број лекара | | |  | 19 |
| Број лекара на 1 000 становника | | |  | 3,1 |
| Лекари ─ здравствена заштита деце (на 1 000 становника) | | |  | 2,7 |
| Лекари ─ здравствена заштита школске деце и омладине (на 1 000 становника) | | |  | 2,4 |
| Лекари ─ здравствена заштита одраслог становништва (на 1 000 становника) | | |  | 1,6 |
| Стоматолози ─ стоматолошка заштита деце, школске деце и омладине (на 1 000 становника) | | |  | 0,0 |
| Лекари ─ здравствена заштита жена (на 1 000 становника) | | |  | 0,40 |
| Обухват жена у току првог триместра трудноће савременом здравственом заштитом (%) | | |  | 74,6 |
| Обухват трудница патронажним посетама (број) | | |  | 1,1 |
| Број оболелих од туберкулозе | | |  | 0 |
| Инциденција туберкулозе (на 100 000 становника) | | |  | 0,0 |
| Проценат деце која су вакцинисана против дифтерије, тетануса и великог кашља у првој години живота (%) | | |  | 90,9 |
| Проценат деце која су вакцинисана против малих богиња у првих 18 месеци живота (%) | | |  | 69,1 |
|  |  |  |  |  |

*Табела број 8 : Основни подаци о здравственој заштити у општини Медвеђа ( „индикатор 3.с.1“и „индикатор 3.b.1 Циљева дорживог развоја“)*

*Извор: Институт за јавно здравље Србије*

Поред подизања квалитета постојећих и развоја нових услуга здравствене заштите, као предуслова за повећање наталитета, подизања квалитета здравља становништва и самим тим, продужење животног века становника општине Медвеђа, велика пажња се посвећује и развоју и унапређењу система социјалне заштите, у складу са препознатим потребама грађана овог града. Центар за социјални рад Медвеђа је једина установа у области социјалне заштите на територији града, у којој се континуирано реализује и развија социјална и породично правна заштита корисника. Обухват становништва програмом новчане социјалне помоћи на територији општине Медвеђа износи 7,1 %, и знатно је виши од просека на подручју Србија-југ[[2]](#footnote-2) (3,5%). Обухват становништва програмом новчане социјалне помоћи од 2018. године на територији општине Медвеђа није у опадању, док је гледано за целу територију Републике Србије, његов тренд у опадању.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Укупан број корисника социјалне заштите на евиденцији Центра за социјални рад |  | 1841 | (2021) |
| Удео корисника социјалне заштите у укупној популацији (%)\* |  | 30,0 | (2021) |
| Број стручних радника у Центру за социјални рад\*\* |  | 4 | (2021) |
| Однос броја корисника социјалне заштите и стручних радника Центра за социјални рад |  | 460 | (2021) |
| Однос броја становника и стручних радника Центра за социјални рад |  | 1509 | (2021) |

*Табела број 9: Корисници социјалне заштите у општини Медвеђа \* стање на дан 31.12.2022.*

*Извор: Републички завод за социјалну заштиту*

*Графикон број 2: Број корисника новчане социјалне помоћи у општини Медвеђа (лица), 2020─2022.\*\* стање на дан 31.12.2022.*

*Извор: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања*

Према подацима Републичког завода за статистику обухват деце и младих (од 0 до 19 година) програмом дечијег додатка на територији општине Медвеђа је 313 детета, и износио је 2020. године 28,7 % од укупног броја деца. У поређењу са подручјима Србија-југ (23,3%) обухват деце и младих програмом дечијег додатка у општини Медвеђа је нешто виши од просека за целу територију Републике Србије.

Удео расхода за социјалну заштиту у буџету ЈЛС износио је 2019. године 5,3 % и био је у складу са просеком у Републици Србији (5-6%). Од тада до 2023. године удео расхода за социјалну заштиту у буџету општине кретао се у распону од 4,4% до 4,9% , што је приближно републичком просеку.

У области услуга социјалне заштите у надлежности локалне самоуправе укупни расходи за локалне услуге социјалне заштите у 2022. години су износили 3.375.223.00 динара односно 0,53% укупних средстава буџета Општине Медвеђа за 2022.годину.

У 2022. години у општини Медвеђи се обезбеђивала дневна услуга социјалне заштитепомоћи у кући за одрасла лица са инвалидитетом и стара лица.

*Графикон број 3: Укупан број корисника социјалне заштите на евиденцији Центра за социјални рад, 2021.године*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | |  |  |  |
| Хранитељске породице\* | | |  | | 13 | (2022) | | |
| Број деце која користе услуге смештаја (0─17 година)\* | | |  | | 8 | (2022) | | |
| Стопа деце која користе услуге смештаја (на 1 000 деце)\* | | |  | | 7,6 | (2021) | | |
| Стопа деце у резиденцијалним установама (на 1 000 деце)\* | | |  | | 0,0 | (2021) | | |
| Стопа деце у хранитељским породицама (на 1 000 деце)\* | | |  | | 7,6 | (2021) | | |
| Број деце са инвалидитетом која користе услуге смештаја\* | | |  | | 0 | (2022) | | |
| Број корисника државних домова који имају 65 и више година\* | | |  | | 7 | (2022) | | |
| Удео корисника државних домова старости 65 и више година у укупном броју лица старости 65 и више година (%)\* | | |  | | 0,5 | (2021) | | |
| *Табела број 10: Укупан број корисника новчане социјалне помоћи у општини Медвеђа у 2021. години.\* стање на дан 31.12.2022. године*  *Извор: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања* | | | | | | | | |

1.5. Инфраструктур

1.6. Инфраструктура

1.6.1. Саобраћајна инфраструктура

На територији општине Медвеђа постојећу саобраћајну инфраструктуру чине државни путеви I и II реда, локални и некатегорисани путеви. Укупна дужина путне мреже на територији општине Медвеђа износи 387 км, од чега: 11,4% државних путева првог реда (око 44 км), 9,6% државних путева другог реда (око 37 км), и 79% општинских путева (око 306 км). Најзначајнији путни правац за општину Медвеђа је државни пут IБ реда број 39 Пирот - Бабушница - Власотинце - Лесковац - Лебане - Медвеђа - Приштина - Пећ - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Чакор) који пролази кроз територију општине Медвеђа у дужини од 44 km и повезује општину Медвеђа са Коридором 10 и градом Лесковцем као центром Јабланичког управног округа. Државни пут IIА реда број 228 Рударе-Пролом-Гајтан-Негосавље повезује територију општине Медвеђа са општином Куршумлија и Топличким управним округом. Државни пут IIА реда број 230 Туларе - Велика Браина - Орлане - Батлава – Лужане пролази територијом општине Медвеђа у дужини око 7 km, а државни пут IIБ реда број 433 дужине 4,9 км повезује Сијаринску Бању са државним путем IБ реда број 39 код насеља Маћедонце и представља главну саобраћајну везу овог туристичког места са седиштем општине Медвеђа.Мрежу локалних путева на територији општине Медвеђа чини 121 км путева са асфалтном подлогом и 185 км путева са туцаником и земљаном подлогом.

На подручју општине Медвеђа нема изграђене железничке инфраструктуре, а најближа железничка пруга се налази на подручју града Лесковца, која је удаљена око 45 км.

Најближи аеродром се налази у Нишу и удаљен је око 90 км.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СПИСАК ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА | | | | | |
|
| Ред.  бр. | Релација путног правца | Дужина у км | | | |
| укупно | савремени  коловоз | тврда подлога | земљани |
| 1 | Медвеђа-Тупале-Сијарина-Ђулекаре | 21 | 21 | / | / |
| 2 | Медвеђа-Реткоцер-Спонце | 22 | 22 | / | / |
| 3 | Медвеђа-Стубла | 16 | 16 | / | / |
| 4 | Медвеђа-Капит-Црни Врх-Ђулекаре | 9 | 3 | 6 | / |
| 5 | Медвеђа-Капит-Доња Лапаштица | 13 | 3 | 10 | / |
| 6 | Рујковац-Д.Буџумет-Г.Буџумет-Флотација | 16 | 16 | / | / |
| 7 | Џамија-Свирце-Капија | 12 | / | 10 | 2 |
| 8 | Сиј.Бања-Р.Бања-Маровац | 21 | 17 | / | 4 |
| 9 | Маћедонце-Боровац-Капија | 14 | 14 | / | / |
| 10 | Петриље-Богуновац-Мркоње | 9 | / | 9 | / |
| 11 | Богуновац-Врапце | 4 | / | 4 | / |
| 12 | Туларе-Пороштица-Медевце | 9 | / | 9 | / |
| 13 | Леце-Стубла | 7 | / | 7 | / |
| 14 | Леце-Дренце | 5 | / | 5 | / |
| 15 | Негосавље-Пусто Шилово -Леце | 14 | 3 | 11 | / |
| 16 | Туларе-Спонце | 5 | / | 5 | / |
| 17 | Рујковац-Д.Лапаштца-Г.Лапаштица-Ђулекаре | 12 | / | 4 | 8 |
| 18 | Рујковац-Црни Врх (Тричковићи) | 3 | / | / | 3 |
| 19 | Маћедонце-Школа-Реткоцер | 6 | 3 | 3 | / |
| 20 | Медвеђа - Богдушевац | 3 | 3 | **/** | **/** |
| 21 | Доњи Гајтан –Горњи Гајтан | 8 | / | 8 | / |
| 22 | Гајтан -Дренце | 3 | / | 3 | / |
| 23 | Горњи Бучумет - Петровац | 7 | / | 7 | / |
| 24 | Газдаре –Милошевићи -Арсићи | 6 | / | 6 | / |
| 25 | Рујковац –Гургутово | 3 | / | 3 | / |
| 26 | Равна Бања –Стара Бања | 6 | / | 6 | / |
| 27 | Петриље -Чокотин | 5 | / | 5 | / |
| 28 | Петриље -Врапце | 4 | / | 4 | / |
| 29 | Медвеђа - Богдушевац | 3 | / | 3 | / |
| 30 | Медвеђа -Дедић | 3 | / | 3 | / |
| 31 | Медвеђа – Станушићи | 3 | / | 3 | / |
| 32 | Вељковићи – Бурдељ- Реткоцер | 6 | / | 6 | / |
| 33 | Састав река – Мискићи | 5 | / | 5 | / |
| 34 | Реткоцер Цуцки бријег | 6 | / | 6 | / |
| 35 | Сијарина -Џамија | 5 | / | 5 | / |
| 36 | Туларе - Губавце | 12 | / | 10 | 2 |
| **Укупно** | | **306** | **121** | **166** | **19** |

*Табела број 11. Основни подаци о путној мрежи, 2023. година*

1.6.2. Водоводна инфраструктура

За обављање комуналне делатности водоснабдевања у општини Медвеђа задужено је Јавно комунално предузеће „Обнова“ из Медвеђе. Водоводна мрежа на територији општине Медвеђа је укупне дужине 55 км, са 1765 прикључених домаћинстава[[3]](#footnote-3). Удео домаћинстава прикључених на јавни водовод износи 66% (2023. година).

Из водоводног система Медвеђа снабдева се око 4.000 становника у насељима Медвеђа, Негосавље, Црни Врх, Газдаре и Маћедонце. Водоводни систем Медвеђа се снабдева водом из изворишта „Батаковићи“ које се простире дуж леве обале реке Јабланице, на око 1 км од центра насеља. Вода се захвата из четири дренажна бунара са натегама капацитета од 2-20 l/s воде. У сушном периоду капацитет се спусти до 2 l/s по бунару што представља мањак воде у односу на потребе за снабдевањем тренутног броја прикључених домаћинстава на водоводној мрежи.

На територији општине Медвеђа постоје јавни водоводи и у насељеним местима Сијаринска Бања, Леце и Туларе, док водоводи у Горњем Маћедонцу и Равној Бањи не испуњавају прописане критеријуме за јавне водоводе у складу са одредбама Закона о водама. Капацитет водоводног система Сијаринска Бања је 12-13 l/s и са овог система снабдева око 150 домаћинстава у Сијаринској Бањи и деловима насеља Свирце и Сијарина, амбуланта, Основна школа као и објекти Специјалне болнице „Гејзер“. Извориште Свирце се налази на око 2 км узводно од центра Сијаринске Бање, у приобаљу Бањске реке. На водоводни систем за насељена места Леце, Дренце и Гајтан је прикључено око 120 домаћинстава, објекти Рудника „Леце“, амбуланта, Основна школа „Радован Ковачевић“ и дечји вртић. У склопу овог водовода каптирана су четири извора ( Ђурића извор, Живковића извор, Жугића извор и Алитов поток). Водовод Туларе је мањег капацитета и служи за снабдевање водом основне школе, амбуланте и мањег броја домаћинстава. У осталим насељеним местима на територији општине Медвеђа грађани се водом за пиће снабдевају из индивидуалних извора и бунара.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Назив насеља | Дужина водоводне мреже у насељу (км) | Дужина недостајуће водоводне мреже у насељу (км) |
| 1 | Медвеђа | 14 | 5 |
| 2 | Газдаре | 10 | 2 |
| 3 | Леце | 3 | 2 |
| 4 | Негосавље | 8 | 1 |
| 5 | Туларе | / | 5 |
| 6 | Тупале | / | 5 |
| 7 | Ново Насеље | 4 | 2 |
| 8 | Богдушевац | / | 3 |
| 9 | Сијаринска Бања | 5 | 8 |
| 10 | Маћедонце | 8 | 2 |

*Табела број 12 Основни подаци о водоснабдевању путем водоводне мреже, 2023. година*

1.6.3. Канализациона инфраструктура

Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода у општини Медвеђа обавља Јавно комунално предузеће „Обнова“ Медвеђа. На територији општине Медвеђа канализациона мрежа постоји у насељима Медвеђа и Сијаринска Бања. Дужина канализационе мреже износи 21 км и на њу је прикључено 1090 домаћинстава, што представља 41% од укупног броја домаћинстава (2023. година).

Укупна дужина канализационе мреже у насељу Медвеђа је 14 км, док је дужина главног колектора 4 км. На канализациону мрежу прикључено укупно 961 домаћинство. Главни колектор у насељу Медвеђа је повезан на постројење за пречишћавање отпадних вода (ППОВ). Постројење је изграђено као биоерациони тип постројења за 3.000 еквивалентних становника. Услед проблема у раду овог постројења, потребно је отклонити узроке и проширити капацитет постројења за већи број еквивалентних становника, или алтернативно изградити ново постројење низводно у насељу Негосавље чија локација је предвиђена Планом детаљне регулације дела насеља Негосавље.

Дужина канализационе мреже у Сијаринској Бањи је око 3 км. У циљу решавања проблема одвођења отпадних вода у Сијаринској Бањи Планом генералне регулација насеља Сијаринска Бања предвиђена је локација за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода. У осталим насељеним местима на територији општине Медвеђа домаћинства за одвођење отпадних вода користе системе и септичке јаме који се не сматрају јавном канализацијом у смислу закона.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Назив насеља | Дужина канализационе мреже у насељу (км) | Дужина недостајуће канализационе мреже у насељу (км) |
| 1 | Медвеђа | 14 | 12 |
| 2 | Газдаре | / | 12 |
| 3 | Леце | / | 5 |
| 4 | Негосавље | / | 9 |
| 5 | Туларе | / | 5 |
| 6 | Тупале | / | 5 |
| 7 | Ново Насеље | / | 6 |
| 8 | Богдушевац | / | 3 |
| 9 | Сијаринска Бања | 3 | 8 |
| 10 | Маћедонце | / | 2 |

*Табела број 13. Основни подаци о канализационој инфраструктури, 2023. година*

1.6.4. Електро-енергетска инфраструктура

На територији општине Медвеђа је преко 1000 км дистрибутивне електроенергетске мреже ниског и високог напона. Због брдско планинске конфигурације терена и велике територије под шумом, главни проблем је адекватно одржвање постојеће мреже услед чега се становништво суочава са честим прекидима у напајању. Потребна је изградња нове линије далековода којом би се обезбедило двострано снабдевање територије општине.

* + 1. Топловодна инфраструктура

Делатност производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом у општини Медвеђа није организована, изузев постојећих инсталација грејања на геотермалну енергију у Сијаринској Бањи које користи Специјална болница за рехабилитацију „Гејзер“ и једна стамбена зграда. Делатност није нормативно уређена нити постоји вршилац, односно дистрибутер топлотне енергије у складу са Законом о комуналним делатностима и Законом о енергетици. Потребно је нормативно уредити ову делатност и начин њеног пружања, сагледати могућности даљег проширења мреже у насељу Сијаринска Бања, евентуално и насељу Медвеђа. За наведено је потребно обезбедити недостајуће материјалне, техничке, кадровске и друге капацитете будућег дистрибутера топлотне енергије. Потребно је уредити питање експлоатације бушотине геотермалне воде „Б4“ у Сијаринској Бањи.

1.6.6. Гасна инфраструктура

На територији општине Медвеђа нема изграђене гасне инфраструктуре. Најближе гасне инсталације налазе се подручју града Лесковца, и удаљене су око 45 км.

1.7. Заштита животне средине

1.7.1. Загађивање ваздуха

На територији општине Медвеђа не спроводи се мониторинг квалитета ваздуха. Урађен је предлог Програма контроле квалитета ваздуха који је упућен на сагласност ресорном Министарству заштите животне средине. Према предлогу Програма планирана су мерења у насељеним местима Медвеђа, Газдаре, Леце и Сијаринска Бања. Мерења обухватају присуство тешких метала олово, кадмијум и никл, као и присуство честица чађи у време грејне сезоне.

* + 1. Загађивање земљишта

У општини Медвеђа се не прати организовано квалитет и загађење земљишта. У претходном периоду је узорковано земљиште са више локација на подручју Леца и Газдара у близини објеката Концерна „Фармаком МБ“ Шабац - Рудника „Леце“ које је извршила Агенција за заштиту животне средине. Након извршене анализе достављени су резултати мерења, али без датих инструкција о даљем поступању на основу добијених резултата.

* + 1. Загађивање вода

На територији општине Медвеђа доминантни водни ток је река Јабланица са површином слива на територији општине од 361 км2. Најважније притоке реке Јабланице су Бањска и Туларска река, чијим спајањем код насеља Маћедонце настаје Јабланица, затим Лепаштица, Лецка река, Гајтанска река, Капитска река и Лапаштичка река. Праћење квалитета воде се не спроводи, изузев периодичних контрола које спроводи Концерн „Фармаком МБ“ Шабац - Рудника „Леце“ за отпадне воде које се испуштају из њихових постројења. Податке о мерењима поседује Концерн „Фармаком МБ“ Шабац - Рудника „Леце“ а инспекцијски надзор спроводи ресорно Министарство заштите животне средине.

1.7.4. Бука

Бука у животној средини може имати значајан здравствени утицај на становништво и на квалитет живота у целини. Бука у животној средини на подручју општине Медвеђа углавном потиче од саобраћаја и других активности, али њен интензитет није изражен обзиром на малу густину насељености и слабу фрекфенцију саобраћаја. Индустријски објекти су изван густо насељених стамбених зона. Обзиром на наведено, на територији општине Медвеђа се не спроводи мерење интензитета буке у животној средини.

1.7.5. Одлагање отпада

Системом организованог сакупљања чврстог отпада на територији општине Медвеђа је покривено је 943 од укупно 2658 домаћинстава, што је 35,5% домаћинстава.

Oпштина Медвеђа је 2008. године закључила уговор са привредним друштвима „Porr – Werner&Weber“ доо Ниш и „ПВВ-Лесковац“ доо Лесковац, којим је делатност сакупљања, одвожења и депоновања комуналног отпада поверена привредном друштву „ПВВ-Лесковац“ доо Лесковац. Комунални отпад се у складу са закљученим уговором одвози на регионалну депонију центра за селекцију комуналног чврстог отпада – Рециклажни центар Лесковац у Жељковцу. На подручју општине се не врши примарна селекција отпада, нити је регулисано одлагање посебних токова отпада.

1.7.6. Шуме и зеленило

Површина територије општине Медвеђа под шумом износи 41.645 ха[[4]](#footnote-4), што представља 79% укупне површине општине. Степен пошумљености општине је значајно виши од степена пошумљености територије Републике Србије (29,1%). Од укупне територије под шумом, 6.623 ха чине шуме у државној својини, а 35.022 ха су шуме у приватној својини.

1.8. Економски развој

1.8.1. Привреда

Према степену развијености јединица локалних самоуправа (ЈЛС), општина Медвеђа спада у IV групу, коју чини 46 изразито недовољно развијених јединица локалних самоуправа чији је степен развијености у распону испод 60% републичког просека. Најзаступљеније гране привреде су рударство и металургија, затим прерада и откуп воћа, трговина и услуге. Потенцијали развоја су рударство и туризам, по питању искоришћења нових рудних налазишта надомак Медвеђе, у селу Туларе, бањског туризма и етно-сеоског туризма.

Структуру предузећа у највећем броју сачињавају она која су у приватном власништву и запошљавају до 10 запослених. Доминанте гране привреде на тероторији општине Медвеђа су рударство, трговина и туризам.

Најзначајније компаније које послују на територији општине су: „Рудник Леце“, који има 450 запослених, „Рума Пласт“ Рума, која је у процесу преузимања фабрике Спектар у селу Газдару, за производњу шприцева, и која ће запошљавати око 100 радника.

Према подацима Агенције за привредне регистре (АПР), у 2023. години у општини је било активно 26 привредних друштава и 203 предузетника, односно укупно 229 привредних субјеката.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив индикатора | Јединица мере | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 01. Број привредних друштава | **Број** | 34 | 32 | 29 | 26 |
| 02. Број предузетника | **Број** | 169 | 181 | 193 | 203 |

*Табела број 14 – Тренд кретања броја активних привредних субјеката*

*Извор: Агенција за привредне регистре*

Општина Медвеђа континуирано ради на развоју и унапређењу пословне инфраструктуре за привлачење инвеститора. У општини постоје три индустријске зоне, и то: индустријска зона Медвеђа, која је у потпуности инфраструктурно опремљења и захтева само текуће одржавање инфраструктуре, те индустријске зоне Марићи и Негосавље, које је потребно у наредном планском периоду инфраструктурно опремити и припремити за инвеститоре.

1.8.2. Запосленост и незапосленост

Стање у погледу броја запослених и незапослених лица у општини приказано је у наредној табели.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кључни подаказатељи** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **01. Број запослених** | 1175 | 1761 | 1763 | / |
| **02. Број незапослених** | 993 | 957 | 894 | 836 |
| **03. Просечна нето зарада (у РСД)** | 52.345 | 55.833 | 62.230 | / |

*Табела број 15 – Преглед кретања броја запослених, незапослених и нето зарада 2019 – 2022. године*

*Извор:* [*https://pretraga2.apr.gov.rs/APRMapePodsticaja/#*](https://pretraga2.apr.gov.rs/APRMapePodsticaja/)

Као што се може видети из табеле број 15. у односу на 2020. бележи се благи тренд раста броја запослених и истовремено тренд смањења броја незапослених. Нето зараде су у порасту у периоду од 2020 - 2023. године.

* + 1. Пољопривреда

Пољопривреда за општину Медвеђа предстаља значајну грану привреде. У пољопривредној производњи традиционално доминира сточарство, иако се бележи знатан пад сточног фонда сваке године. Воћарска производња је у благом расту, због већег интересовања за производњом малине. Производња меда такође је значајна на територији општине Медвеђа услед погодних климатских фактора и карактеристика природног станишта.

Према подацима Републичког геодетског завода и катастра непокретности, на територију општине налази се 42.913 хектара пољопривредног земљишта од чега је 42.401 хектара у приватном власништву, док је у државном власништву 512 хектара. Велике површине пољопривредног земљишта дужи временски период се не обређују и не користе, и данас су запрложене и урасле у трње, шикару и шуму. По попису пољопривреде из 2012. године, територија општине Медвеђа располаже са 1.579 ха ораничног земљишта, што представља мање од 3% од укупне територије општине. Површина од 7.616 ха је под ливадама и пашњацима што обухвата 14,71% територије, а 900 ха је под воћњацима, што представља 1,87 % територије, па се може рећи да Медвеђа поседује 10.059 ха расположивог пољопривредног земљишта које је погодно за одвијање пољопривредне производње. Преостали део земљишне територије чине шуме, деградирани пашњаци, голети, рудници, јаловишта и насеља.

Учешће коришћеног пољопривредног земљишта у укупној површини општине је испод 3% по попису пољопривреде из 2012. који је спровео Републички завод за статистику. Од 10.059 ха расположивог пољопривредног земљишта обрађује се и користи 6.266 ха, односно око 60%. Од ових 6.266 ха, оранице и баште чине 1.352 ха, воћњаци 841 ха, виногради 8 ха, а ливаде и пашњаци 4.027 ха.

На територији општине Медвеђа наводњава се свега око 34 ха по попису пољопривреде из 2012. Наводњавање се углавном врши из река, бушотина (бунара), изворишта и каптажа или цистерни које се пуне атмосферском водом, јер изграђених система за наводњавање нема. Површине под наводњавањем су се повећале у току претходних година упоредо са повећањем површина под засадима малине, која бележи значајан тренд раста у поменутом периоду. Од укупне површине пољопривредног земљишта од 512 хектара које се налази у државном или јавном власништву, под важећим уговорима о закупу налази се 219,6 хектара. Просечна цена закупа по хектару је 6,95 EUR-a на годишњем нивоу, а приход од закупа 1.525,81 EUR-a.

Према подацима пописа пољопривреде из 2012. године, укупан број пољопривредних газдинстава у Медвеђи износио је 1.654, што чини између 30% и 50% домаћинстава општине. Велики број ових газдинства чине старачка домаћинства, и то је један од значајних изазова са којима се општина суочава.

Као и у већини општина са сличном географском и демографском структуром, бележи се значајно опадање интересовања грађана за пољопривредну производњу.

По подацима Пописа становништва из 2011. године који је спровео Републички завод за стистику од 2.608 домаћинстава на територији општине, 1.580 чинила су пољопривредна газдинства, лоцирана на сеоским подручјима, са просечним бројем чланова 2,6. Према величини поседа тј. коришћеног земљишта сврставају се у следеће групе: 302 домаћинства са мање од 1 ха земљишта, 338 између 1-2 ха, земљишта, 635 газдинства између 2-5 ха земљишта и 287 газдинства са више од 5, а мање од 10 ха пољопривредног земљишта. Према броју условних грла стоке од 1166 домаћинства која чувају домаће животиње: 152 газдинства је са 5-9 условних грла, 25 газдинстава са 10-14 условних грла, 38 са 20-49 условних грла, док остала газдинства су са мање од 4 условна грла по газдинству.

Просечан износ општинског буџета за подршку пољопривредним произвођачима износи око 10.000.000,00 динара на годишњем нивоу.

1.8.4. Туризам

Развој туризма на територије општини Медвеђа је у експанзији, јер очувана природа, шуме, пашњаци, ловишта, чисти извори лековите воде привлачие све већи број туриста. У општини Медвеђа налази се Радан планина, једна од најлепших планина у Србији, и Сијаринска бања, богата термоминералним лековитим водама и јединственим природним лепотама (гејзир јединствен на континенталном делу Европе), који представљају најзначајније туристичке потенцијале наше општине.

Сијаринска Бања је туристички центар општине Медвеђа и налази се у подножју планине Гољак, на надморској висини је од 520 метара. Сијаринска бања је добила своје име по селу Сијарина, које је поред бујног шумског покривача у околини, познато и по воћарству и сточарству. Сијарињска Бања има 26 термоминералних лековитих извора воде, од којих 18 имају терапијску вредност и природне минералне воде, које су благотворне за лечење најразличитијих болести. Нарочиту занимљивост представља гејзир топле воде, јединствен у Европи, чији водени стуб има висину од осам метара. У његовој близини, саграђен је комплекс мањих базена, а недалеко је ватерполо базен и терени за кошарку, мали фудбал и одбојку на песку.

У Сијаринској бањи, и то у њеном доњем делу налазе се извори термоминералних вода од којих су најзначајнији: Главни извор, Извор за инхалацију, Мали гејзир, Римски извор, Боровац, Спас, Рај и Хисар. У горњем делуу бање постоје следећи извори: Јабланица, Здравље, Сузица, Снежник, три извора у Блатишту, Кисељак и бушотина „Б-4“. Посебно је интересантно да су наведени извори термоминералне воде у Сијаринској бањи и поред чињенице да се међусобно налазе врло близу један другом по свом хемијском саству су различити тако да су неки од њих алкални, неки кисели, а неки гвожђевити са температуром воде од 68-76°C. Лековите воде са ових термоминералних извора имају различиту примену и користе се за купање, пиће и инхалирање као и за лечење многих хроничних и реуматичних обољења. Посебано природно богатство ове бање чине гејзери којих има два у Сијаринској Бањи и који се убрајају у најатрактивније туристичке вредности Србије. Први гејзер је термоминерални извор који представља својеврсну атракцију, а који се појавио се 1954. године на левој обали Бањске реке на дубини од 9 м, са температуром од 71° C, други гејзир је настао бушењем које је осамдесетих и деведесетих година прошлог века извршио „Енергопројект“ (бушотина „Б-4“) на левој страни бањске реке у подножју налазишта и каменолома мермера у горњем делу бање на удаљености од око 400 метара од старог гејзера. Термоминерална вода из Бушотине „Б-4“ користи се за загревање објекта Специјалне болнице „Гејзер“ и објекта једне стамбене зграде коју су заједнички изградили „Енергопројект“ и Општина Медвеђа.

Парк природе „Радан“ се налази на југу Србије и обухвата подручје омеђено реком Топлицом на северу, реком Јабланицом на југу, реком Косаницом на западу и Лесковачком котлином на истоку и заузима површину од 466 км2 и део парка природе припада територији општине Медвеђа, а остали део територијама општина Прокупље, Бојник, Лебане и Куршумлија.

Парк приоде „Радан“стављен је под заштиту која се сврстава у I категорију заштићеног подручја међународног и националног, односно изузетног значаја, ради очувања геолошке, биолошке и предеоне разноврсности, а нарочито очувања разноврсних облика вулканског рељефа, Лецког андезитског масива, највишег и највећег вулканског комплекса у Србији.

Сијаринска бања у општини Медвеђа је од периода 19. века била туристичко место али су туристички капацитети били скромни и није бележен велики број туриста који су посећивали бању и општину Медвеђа. Експанзија туризма у Медвеђи започета је 2015. године, најпре подстицајним мерама са републичког нивоа развоју домаћег туризма, али и порастом интересовања страних туриста у овом периоду.

Носилац смештајних капацитета у Сијаринској Бањи је Специјализована болница за рехабилитацију "Гејзер", хотел Б категорије који има 277 лежаја у једнокреветним, двокреветним, трокреветним собама и апартманима. Структуру објекта чине смештајни капацитети, медицински блок са пет ординација и велнес центар, ТВ сале, шах сала, салони за дневни боравак, затворени базени са минералном водом, купатила са лековитом водом. Структура смештајних објеката, односно њихових капацитета није измењена у последњих неколико година. У укупном броју угоститељских објеката за смештај у општини Медвеђа, хотел ''Гејзир'' има највећи удео, како по структури објеката, тако и по броју смештајних јединица и лежаја. У саставу хотела налази се ресторан, медицински блок са савременом медицинском опремом за хидротерапију, терапију блатом, електротерапију, кинези терапијом, инхалирање и за топле куре лековитом водом. Хотел, као и пратећи објекти и садржаји захтевају значајна улагања у реконструкцију и уређење у наредном периоду.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр. | Врста угоститељских објекта за смештај | Број објеката | Број смештајних јединица | Број лежаја |
| 1. | Хотел | 1 | 119 | 277 |
| 2. | Кућа | 24 | 139 | 316 |
| 3. | Соба | 99 | 99 | 223 |
| 4. | Апартман | 4 | 4 | 14 |
| 5. | Сеоско туристичко домаћинство | 3 | 6 | 12 |
| УКУПНО | | 131 | 367 | 842 |

*Табела број 16. Капацитети категорисаних угоститељских објеката за смештај*

*Извор: Одељење за привреду и финансије, Е-Туриста – смештајни капацитети 2023. године*

Категорисани објекти се налазе у Сијаринској Бањи у приватном сектору, чије смештајне јединице не задовољавају у потпуности потребе бањског лечења и гостију који бораве у овом месту током читаве године.

Туристичку понуду општине Медвеђа сачињава велики број елемената, од чијег квалитета, разноврности и заступљености зависи развој туристичке делатности. Значајни ресурси који чине туристичку понуду су природа, клима, географски положај, термоминерални извори, културно-историјско наслеђе, као и антропогени ресурси у које спадају разне традиционалне манифестације, гастрономија и др.

У општини Медвеђа су највише заступљени бањски туризам, здравствени туризам, манифестациони туризам, авантуристички туризам, туризам на селу, културни туризам, излетнички и екскурзивни туризам, ловни и риболовни туризам и спортско-рекреативни туризам.

Општина Медвеђа ће у наредом периоду настојати да повезивањем туристичког кластера преко Радан планине, и изградњом пута који би спојио четири бање југа Србије; Сијаринске, Луковске, Куршумлијске и Пролом Бање, као и локалитета Царичин град и Ђавоља варош, учини овај крај посећенијим и атрактивнијим. Ове бање као јединствене туристичке дестинације су прави еколошки центри који обилују природним лепотама, минералним водама, чистим ваздухом, здравственим, велнес и спа центрима.

1. План капиталних инвестиција Општине Медвеђа 2024 - 2026.
   1. Методологија израде Плана капиталних инвестиција

Уредба о капиталним пројектима усвојена је 2023. године ("Службени гласник РС", број 79/2023 у даљем тексту: Уредба) и истом се уређује ”садржина, начин припреме, оцена, процена спремности и одабира капиталних пројеката, као и праћење реализације извештавање о учинку и вредновање свих позитивних и негативних ефеката капиталних пројеката, а у циљу делотворног и ефикасног управљања јавним средствима.” Према Уредби капитални пројекти су пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских објеката инфраструктуре од интереса за Републику Србију, аутономну покрајину, односно јединице локалне самоуправе, укључујући услуге пројектног планирања које су саставни део пројекта, обезбеђивање земљишта за изградњу, као и пројекти који подразумевају улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину, чији је век трајања, односно коришћења дужи од једне године, а у функцији су јавног интереса. Капитални пројекти могу бити: 1) републички капитални пројекти; 2) покрајински капитални пројекти и 3) локални капитални пројекти. Локални капитални пројекат је капитални пројекат који се финансира или суфинансира из буџета јединице локалне самоуправе и чији процењени трошкови износе преко 2.000.000 евра у динарској противвредности. Уколико капитални пројекат не може да се сврста ни у једну од ових наведених категорија, не сматра се капиталним пројектом у смислу ове уредбе.

Стога је чињеница да релативно мали обухват пројеката локалних самоуправа (типично мање вредности) који непосредно потпада под режим установљен Уредбом, односно под све предвиђене фазе инвестиционог управљања. Са друге стране, имајући у виду управо значај планирања, благовременог сагледавања могућих пројектних идеја капиталних пројеката, њихове стратешке релевантности и изводљивости у локалној самоуправи, евидентно је да одговарајући систем и методолошки приступ треба да постоји у јединици локалне самоуправе за капиталне пројекте без обзира на њихову процењену вредност. У том смислу, локалне самоуправе имају потребу да креирају транспарентан процес предлагања, оцењивања и одабира и за оне капиталне пројекте који се по вредности налазе испод формалне (по Уредби) категорије пројеката мале вредности.

Општина Медвеђа је поднела предлог пројекта на расписани Јавни позив Сталне конференције градова и општина у 2023. години за Унапређење капацитета јединица локалне самоуправе за капитално буџетирање и транспарентно управљање буџетом. Предмет потписаног споразума о сарадњи је уређивање и пружање подршке Општини за спровођење пакета подршке за унапређење планирања и буџетирања капиталних пројеката у оквиру Програма EXCHANGE 6 који финансира Европска унија у оквиру националног Програма ИПА 2019 и спроводи се у режиму директног управљања, што значи да Делегација ЕУ у Србији има најзначајнија управљачка овлашћења. Кључне ресорно надлежне институције на националном нивоу биле су Министарство финансија и Републички секретаријат за јавне политике, уз Министарство државне управе и локалне самоуправе и Министарство за европске интеграције. Основне активности подршке представљене су Планом активности за спровођење пакета подршке. Пакет подршке се ослања на Закон о буџетском систему уз придржавање методолошког концепта дефинисаног Уредбом о управљању капиталним пројектима. Одређене су следеће главне групе активности:

- Успостављање механизама, формирање координационог тима општине Медвеђа и усаглашавање приступа за унапређење планирања и буџетирања капиталних пројеката

* Израда анализе о процесу планирања и буџетирања капиталних инвестиција у општини Медвеђа
* Подршка у циклусу припреме и подношења предлога капиталних пројеката
* Усаглашавање система рангирања предлога капиталних пројеката и подршка у процесу рангирања предлога капиталних пројеката
* Подршка за укључивање капиталних пројеката у буџет општине Медвеђа за наредну годину и за формирање прегледа капиталних пројеката општине Медвеђа за трогодишњи период
* Изградња капацитета општине Медвеђа за праћење спровођења капиталних пројеката, извештавање о спровођењу и вредновање капиталних пројеката
* Усмерења за унапређење процеса планирања и буџетирања капиталних пројеката за наредне буџетске циклусе општине Медвеђа.

Циљ директне стручне подршке у оквиру овог пакета је унапређење процеса који води формирању реалистичног прегледа капиталних пројеката - расхода за укључивање у средњорочни оквир буџета у складу са Законом о буџетском систему, али и консолидовању планских процеса на бази пакета прописа о планском систему, Закона о локалној самоуправи и статута Општине Медвеђа. Методолошки је подршка уобличена тако да омогући квалитетније планирање и буџетирање капиталних пројеката, применом приступа који представљају добру праксу капиталног буџетирања и уз придржавање концепта у складу са Уредбом о управљању капиталним пројектима, уз уважавање предлога капиталних пројеката без обзира на износ процењеног буџета. Пакет подршке је прилагођен околностима Општине Медвеђа, потребама односно статусу у којем се налази у погледу капиталног планирања и буџетирања, а у пуном обиму подразумевао је стручну подршку за спровођење годишњег циклуса планирања капиталних пројеката - кандидовања пројектних идеја, њихове приоритизације и оцењивања, до укључивања у буџет. Општина Медвеђа је у оквиру подршке кроз Програм EU Exchange 6, приступила процесу предлагања, оцењивања, рангирања и одабира капиталних пројеката у циљу њиховог укључивања у буџет. Кроз наведени програм подршке дефинисана је и прихваћена методологија и спроведен процес.

* 1. Учесници у процесу израде Плана капиталних инвестиција

Општина Медвеђа је у процесу прикупљања предлога капиталних пројеката иступила корак даље и омогућила укључивање шире заједнице у процес израде Плана капиталних инвестиција. Тим поводом су у процес укључене различите заинтересоване стране. Позвани да учествују у процесу предлагања капиталних пројеката су осим корисника буџетских средстава били и одборници Скупштине општине Медвеђа, али и грађани и грађанке општине Медвеђа.

Учесници у *оцењивању, селекцији и рангирању* капиталних пројеката:

* Комисија за капиталне инвестиције Општине Медвеђа
* Општинско веће Општине Медвеђа, Одељење за привреду и финансије, Одељење за урбанизам

Комисија за капиталне инвестиције општине Медвеђа основана Решењем Општинског већа општине Медвеђа број 06-53/2023/8 од 21. августа 2023. године (*Прилог број 1*), одржала је 3. октобра 2023. године састанак на тему рангирања и селекције предлога капиталних пројеката за период 2024 - 2026. година.

* 1. Процес предлагања капиталних пројеката

Процес предлагања капиталних пројеката подразумевао је упућивање позива, корисницима буџетских средстава, одборницима Скупштине општине Медвеђа и грађанима општине Медвеђа, да доставе своје предлоге путем Обрасца за предлагање капиталних пројеката за период 2024 - 2026. Позив за доставу пројектних предлога и обрасци достављени су истовремено свим предлагачима посредством Одељења за привреду и финансије. Како би предлагачима било олакшано подношење предлога уз образац достављано је и упутство за попуњавање. Корисницима буџетских средстава упућен је позив путем мејла са свим потребним инфорамцијама. Скупштинска служба је позвала одборнике да узму учешће у давању предлога док је грађанима и грађанкама упућен Јавни позив. Јавни позив за достављање предлога капиталних пројеката постављен је на сајту Општине Медвеђа <https://www.medvedja.ls.gov.rs/> дана 22. августа 2023. године заједно са Упутсвом и обрасцем за предлагање капиталних пројеката у делу сајта који се односи на Актуелности односно Јавне позиве. Образац за капиталне инвестиције се налази у прилогу овог документа.

Табела број 17 приказује Образац за предлагање капиталних пројеката, а формат коришћен за попуњавање је ексел табела која се налази у прилогу овог документа *(Прилог број 2).*

*Табела број 17. Образац за предлагање капиталних пројеката*

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | **ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О КАПИТАЛНОМ ПРОЈЕКТУ И ПРЕДЛАГАЧУ** |
| 1.1 | Назив пројекта |
| 1.2 | Предлагач идеје капиталног пројекта |
| 1.3 | Одговорно или овлашћено контакт лице предлагача идеје капиталног пројекта |
| 1.4 | Локација (назив насељеног места или прецизније дефинисана локација на којој се реализује пројекат) |
| 1.5 | Статус пројекта |
| 1.6 | Статус документације |
| 1.7 | Врста капиталног улагања: |
| 1.71 | Врста капиталног улагања - улагања у објекте |
| 1.72 | Врста капиталног улагања - улагања у опрему |
| 1.73 | Врста капиталног улагања - улагања у земљиште |
| 1.74 | Врста капиталног улагања - улагања у права |
| 1.75 | Врста капиталног улагања - остало |
| 1.8 | Корист од улагања |
| 1.9 | Пројекат је део већег пројекта Републике Србије /више јединица локалне самоуправе |
| 1.10 | Пројекат је наставак претходно реализованог пројекта |
| 1.11 | Уколико је одговор на претходни питање Да, навести који пројекат је у питању |
| 1.12 | Капитални пројекат је у просторном плану Републике Србије /јединице локалне самоуправе, инвестиционом плану, урбанистичким плановима... |
| 1.13 | Уколико јединица локалне самоуправе капиталну инвестицију реализује по принципу заједничког улагања, ко су партнери |
| 1.13.1 | Национална/Покрајинска институција |
| 1.13.2 | Друга јединица локалне самоуправе из Републике Србије |
| 1.13.3 | Приватни сектор |
| 1.13.4 | Институтција/организација из друге државе |
| 1.13.5 | Образовна установа |
| 1.13.6 | Удружење грађана |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.14 | Одељење у јединици локалне самоуправе одговорно за припрему/писање пројекта |
| 1.15 | Одељење у јединици локалне самоуправе одговорно за праћење имплементације пројекта |
| 1.16 | Искуство предлагача у имплементацији сличних пројеката |
| 1.17 | Процењена вредност инвестиције |
| 1.18 | Обезбеђена средства |
| 1.19 | Извор обезбеђених средстава |
| 1.20 | Кратак опис (резиме) пројектне идеје (проблем који се решава, циљ, циљна група) |
| 2 | **СТРАТЕШКА РЕЛЕВАНТНОСТ КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА** |
| 2.1 | Пројекат доприноси остварењу циља дефинисаног у оквиру планског документа или више њих |
| 2.1.1 | Назив планског документа/докуменат ком допринос даје предложени капитални пројекат |
| 2.1.2 | Циљ/Приоритет/Мера/Активност из претходно наведеног планског документа/докумената |
| 2.1.3 | Навести допринос показаатељу учинка из горенаведеног планског документа (уколико је препознато) |
| 2.2 | Ниво значаја улагања |
| 2.3 | Пројекат припада следећој области локалне надлежности |
| 2.4 | Навести проблеме које се решавају реализацијом капиталног пројекта |
| 2.5 | Навести циљеве пројекта и очекиване исходе |
| 2.6 | Навести потребне активности за постизање циља пројекта, са конкретним резултатом сваке активности |
| 2.7 | Ко су основни корисници услуга насталих имплементациј ом пројекта и колики је њихов број |
| 3 | **ФИНАНСИЈСКИ АСПЕКТ КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА** |
| 3.1 | Трошкови реализације капиталног улагања |
| 3.1.1 | Документација |
|  | Економска и правна |
|  | Техничка |
| 3.1.2 | Експропријација земљишта |
| 3.1.3 | Припрема земљишта |
| 3.1.4 | Изградња објекта |
| 3.1.5 | Набавка опреме (монтажа, обука...) |
| 3.1.6 | Набавка услуга |
| 3.1.7 | Административни трошкови |
| 3.1.8 | Остало |
| 3.2 | Процена годишњих оперативних трошкова и трошкова одржавања |
| 3.3 | Корисници буџетских средстава има потребне ресурсе како би пројекат био одржив (људске, материјалне, финансијске) |
| 3.4 | Процена извора финансирања са % учешћа сваког од извора |
| 3.5 | Да ли ће пројекат генерисати приходе? |
| 3.6 | Уколико је одговор на претходни одговор Да, навести процењене приходе (у РСД) и како настају |
| 4 | **ИМПЛЕМЕНТАЦИОНИ АСПЕКТ КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА** |
| 4.1. | Временски оквир имплементације пројекта |
|  | Фаза припреме (од до.., унети месец и годину) |
|  | Расписивање јавне набавке (месец/година) |
|  | Потписивање уговора |
|  | Почетак и завршетак радова (од до , унети месец и годину) |
| 4.2. | Потребни ресурси за реализацију капиталног пројекта |
|  | Људски ресурси (кадрови) |
|  | Материјални ресурси (опрема, др.) |
|  | Услуге |
| 4.3. | Препознати ризици за имплементацију капиталног пројекта |
| 4.4 | Навести начине решавања препознатих ризика |

* 1. Процес прикупљања, оцењивања, селекције и рангирања капиталних пројеката

Предлагачи су током месеца августа 2023., на обрасцима за предлагање капиталних пројеката, поднели Одељењу за привреду и финансије, координаторима за локални економски развој предлоге капиталних пројеката, у циљу укључивања у Нацрт Одлуке о буџету Општине Медвеђа. Предлагачи су предлоге капиталних пројеката достављали у обрасцу за капиталне пројекте који је одобрила Комисија за капиталне инвестиције Општине Медвеђа. Након административне провере, предлагачима који су пропустили да попуне одређене елементе предлога пројекта, или их нису адекватно попунили, Комисија за капиталне инвестиције је вратила предлагачима на допуну. У крајњој инстанци подршку за попуњавање предлога капиталних пројеката пружило је Одељење за урбанизам и Одељење за привреду и финансије.

Сви прикупљени пројектни предлози су током месеца октобра 2023. године прошли процес евалуације, односно оцењивања од стране Комисије за капиталне инвестиције, доделом оцене од стране сваког члана Комисије за сваки од пристиглих пројектних предлога, према дефинисаним критеријумима.

У циљу што објективнијег оцењивања, и по потреби давања образложења, сачињено је Упутство за оцењивање *(део Прилога број 2)* са скалама за свако од питања у оквиру критеријума. Након пријема оцењених пројеката од стране сваког члана Комисије, изведена је просечна оцена за сваки предложени капитални пројекат. Оцењивање, селекција и рангирање капиталних пројеката извршено је према Упутству и у оквиру Образца за оцењивање капиталног пројекта са упутством *(Прилог број 3).* Комисија је извршила рангирање и селекцију оцењених капиталних пројеката, према броју бодова и према два критеријума:

* *По области*(Области планирања и спровођења јавних политика, дефинисане у оквиру Уредбе о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика (”Сл. гласник РС”, број 8/2019.);
* *По спремности*(Категорије спремности дефинисане су чланом 18. Уредбе о капиталним пројектима)

На основу извршеног рангирања и селекције, Комисија за капиталне инвестиције донела је Закључак Комисије за капиталне инвестиције општине Медвеђа о предлогу за укључивање капиталних пројеката у Нацрт Одлуке о буџету општине Медвеђа за 2024. годину, (прилог 5) и предложила 4 капитална пројекта који су прошли кроз наведени процес за укључивање у Нацрт одлуке о буџету за 2024. годину.

У оквиру Плана капиталних инвестиција приказани су пројекти који ће бити укључени у Нацрт одлуке о буџету за 2024., 2025. и 2026. годину у складу са финансијским могућностима.

2.4.1. Опис критеријума и начина бодовања

За потребе оцењивања предлога капиталних пројеката, дефинисана су три критеријума оцењивања, где највећи број бодова свакако носи критеријум *стратешка релевантност*. Овде је стављен највећи акценат, узимајући у обзир чињеницу да је најзначајнији учинак који се постиже реализацијом предложеног капиталног пројекта. Такође, оцена елемената из овог критеријума није условљена специфичним информацијама и знањима предлагача, већ објективним и јавно доступним информацијама, како Комисији, тако и предлагачима, документима јавних политика на локалном нивоу, али и другим документима вишег реда. Овај критеријум носи 53,84% укупних бодова, односно 42 од максималних 78 бодова.

Други и трећи критеријум су *финансијски и имплементациони аспект*, који обухватају техничке информације, као што су трошкови, извори финансирања, временски оквир реализације, ризике и др. Оцена ових елемената у великој мери зависи од информација којима предлагач располаже у моменту пријаве предлога, али и одређених објективних фактора, због чега је допринос сваког од критеријума 23,08% односно 18 од максималних 78 бодова.

Бодовање је извршено тако што је сваки члан Комисије, према доле представљеном Упутству и према наведеним критеријумима, за сваки пројекат додељивао бодове, након чега је изведен просек, односно сваки од предложених капиталних пројеката је добио коначну просечну оцену, са јасним уделом бодова према сваком од критеријума. Детаљи о оценама додељеним од сваког члана Комисије, за сваки предлог капиталног пројекта, просечне оцене, селектовани и рангирани предлози капиталних пројеката по области и спремности, се налазе у Прилогу 3 овог документа (Образац за селекцију и рангирање капиталних пројеката).

1. Приказ капиталних пројеката од 2024 – 2026. године

Поступак израде Нацрта Плана капиталних инвестиција окупио је велики број предлагача међу којима су и Туристичка организација општине Медвеђа, Основна школа ''Горња Јабланица'', Културни центар Општине Медвеђа и други. Пристигло је укупно 35 предлога капиталних пројеката. Након административне провере 18 предложених капиталних пројеката је ушло у фазу оцењивања од стране Комисије за капиталне инвестиције.Табелом број 18 изложен је преглед капиталних пројеката који су добили највише оцене и предложени су за укључивање у Нацрт Одлуке о буџету општине Медвеђа 2024. годину.

У наредним табелама по колонама приказани су предлози капиталних пројеката по називу пројекта (колона Б), по називу предлагача (колона В), просечном оценом у односу на максималну могућу оцену (колона Г), по области у којој се налазе (Д) рангирани према броју бодова у оквиру области (колона Ђ), по категорији спремности (колона Е) такође рангирани према броју бодова у оквиру одређене категорије (колона Ж). Ранг показује позицију предлога капиталног пројекта, према оцени, а у оквиру области којој предлог припада (колона Ђ), односно категорији спремности којој припада (колона Ж).

*Табела број 18. Преглед предложених капиталних пројеката пристиглих кроз процес пријаве 2023. године који су предложени за укључивање у Нацрт Одлуке о буџету општине Медвеђа 2024. годину*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Б | В | Г | Д | Ђ | Е | Ж |
| Ред. Број | Назив пројекта | Предлагач | Број бодова / Макс.број бодова | Област | Ранг у оквиру области | Категорија спремности | Ранг у оквиру категорије спремности |
| 1. | Пројекат 23. Реконструкција зграде Основне школе "Горња Јабланица" у Медвеђи | ОШ ''Горња Јабланица''  Општина Медвеђа | 77 | Образовање | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Пројекат 35. Изградња улице у насељу Медвеђа под радним називом "Улица код СУП-а" | Општина Медвеђа | 69 | Саобраћај | 1 | 1 | 2 |
| 3. | Пројекат 34. Изградња улице у насељу Медвеђа под радним називом "Улица код Раденковића" | Општина Медвеђа | 66 | Саобраћај | 2 | 1 | 3 |
| 4. | Пројекат 33. Реконструкција зграде основне школе "Сијаринска бања" у Сијаринској Бањи | Општина Медвеђа | 65.33 | Образовање | 2 | 1 | 4 |
| 5. | Пројекат 30. Реконструкција и адаптација Специјалне болнице за рехабилитацију „Гејзер“ у Сијаринској Бањи са припадајућом површином са обе обале реке | Општина Медвеђа | 75,00 | Здравство | 1 | 2 | 1 |

Комисија за капиталне инвестиције Општине Медвеђа је извршила евалуацију и рангирање предлога капиталних пројеката према унапред дефинисаним критеријумима. Табелом број 19. Представљен је преглед предложених капиталних пројеката који неће бити укључени у Нацрт Одлуке о буџету општине Медвеђа за 2024. годину али чији је значај препознат те ће стога они бити предмет финасирања у наредним годинама у складу са финансијским могућностима.

*Табела број 19. Преглед предложених капиталних пројеката пристиглих кроз процес пријаве 2023. године који су предложени, оцењени и рангирани а који неће бити укључени у Нацрт Одлуке о буџету општине Медвеђа за 2024. годину*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Б | В | Г | Д | Ђ | Е | Ж |
| Ред. број | Назив пројекта | Предлагач | Број бодова / Макс.број бодова | Област | Ранг у оквиру области | Категорија спремности | Ранг у оквиру  категорије спремности |
| 1. | Пројекат 28. Реконструкција и доградња виле "Олге Дракаловић" | Општина Медвеђа | 57,00 | Конкурентост | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Пројекат 31. Реконструкција и доградња "Блатног базена са блатним купатилом, инхалација и надстрешнице" | Општина Медвеђа | 48,67 | Здравство | 3 | 2 | 3 |
| 3. | Пројекат 25. Уређење излетишта "Геџино језеро" | Општина Медвеђа | 36,67 | Конкурентност | 2 | 2 | 4 |
| 4. | Пројекат 21. Реконструкција зграде издвојеног одељења Основне школе "Горња Јабланица" у Медвеђи - Негосавље | Општина Медвеђа | 35,67 | Образовање | 3 | 2 | 5 |
| 5. | Пројекат 26. Уређење подручија Туларска бања | Туристичка организација општине Медвеђа | 27,00 | Конкурентност | 4 | 2 | 6 |
| 6. | Пројекат 19. Изградња одмаралишног комплекса "Српско село" | Туристичка организација општине Медвеђа | 24,67 | Конкурентност | 5 | 2 | 7 |
| 7. | Пројекат 32. Реконструкција и доградња "Синдикални ресторан са летњом баштом" | Општина Медвеђа | 23,67 | Здравство | 4 | 2 | 8 |
| 8. | Пројекат 2. Реконструкција објекта Културног центра у Медвеђи | Културни центар Општине Медвеђа | 23,30 | Култура | 1 | 2 | 9 |
| 9. | Пројекат 16. Асфалтирање пута од флотације према руднику | Општина Медвеђа | 15,00 | Саобраћај | 3 | 2 | 10 |
| 10. | Пројекат 27. Уређење излетишта око споменика палим жртвама у Светским ратовима у селу Туларе | Туристичка организација општине Медвеђа | 12,33 | Конкурентност | 6 | 2 | 11 |
| 11. | Пројекат 29. Реконструкција и доградња "Комплекс спортских терена са олимпијским базеном и пратећим објектом" | Општина Медвеђа | 3,33 | Здравство | 5 | 2 | 12 |
| 12. | Пројекат 20. Уређење заштићеног подручја "Мркоњски вис" | Туристичка организација општине Медвеђа | 65,00 | Конкурентност | 1 | 3 | 1 |
| 13. | Пројекат 22. Уређење комплекса "Ћоров водопад" | Туристичка организација општине Медвеђа | 32,33 | Конкурентност | 3 | 3 | 2 |
|  | | | | | | | |

Пројектни предлози поднети су у следећих пет области; образовање, саобраћај, здравство, конкурентност и култура. Графиконом број 4 извршен је приказ поднетих предлога пројеката према областима на коју се односе.

*Графикон број 4 . Приказ броја поднетих предлога пројекта према областима*

Процес израде Плана капиталних инвестиција подрузамевао је низ активности како би се прикупили предлози капиталних пројеката свих заинтересованих страна. Предложене капиталне пројекте Комисија за капиталне инвестиције је оценила, рангирала и селектовала, у циљу одабира пројеката који би били планирани у оквиру финансијског плана. Циљ оцењивања предлога капиталних пројеката је сагледавање основних елемената пројеката, као што су стратешка релевантност, имплементациони и финансијски аспект пројекта, давање оцена и добијање ранг листе капиталних пројеката који би били део финансијских планова у наредној години односно годинама. У оцењивање су ушли само пројекти који су прошли техничку проверу. Селекција и рангирање предлога подразумевају део процеса у оквиру којег се врши представљање и груписање оцењених капиталних пројеката пo две категорије: спремност пројекта и област, како би се добио што адекватнији преглед приликом доношења одлуке о укључивању капиталних пројеката у буџет. Кроз дате оцене за сваки од капиталних пројеката, Комисија је извршила потврду стратешке релевантности капиталних пројекта, као и информација датим у вези са имплементационим и финансијским аспектом пројекта. У каснијим фазама реализације пројеката, сагледавањем завршних извшештаја, Комисија може дати потврду успешности реализације капиталног пројекта и постизања планираних учинака. Комисија за капиталне инвестиције општине Медвеђа, Општинском већу општине Медвеђа предложила је 5 капитална пројеката за укључивање у Нацрт Одлуке о буџету општине Медвеђа за 2024. годину. Осталих 13 предлога капиталних пројеката планирано је да буду укључени у наредним годинама у оквиру Нацрта Одлуке о буџету у складу са расположивим финансијским средствима. Према Закону о буџетском систему, буџет се састоји од општег дела, посебног дела и образложења. У оквиру општег дела обавезно је приказивање планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године. Планирани капитални издаци се у оквиру Нацрта Одлуке о буџету приказују са обавезним следећим елементима: редни број, раздео, глава, назив буџетског корисника, програм, шифра пројекта, назив капиталног пројекта, планирана средства по годинама (трогодишње). За сваки капитални пројекат потребно је у Нацрту Одлуке о буџету дати информације као што су: година почетка финансирања, година завршетка финансирања, укупна вредност пројекта и извор финансирања пројекта.

Приликом приказивања капиталних пројеката у буџету, водити рачуна о следећем:

• капиталне пројекте не приказивати збирно, сваки појединачни капитални пројекат треба да буде јасно приказан, са свим траженим елементима;

• капиталне пројекте не приказивати фазно, односно фазу пројекта не приказивати као цео пројекат;

• назив капиталног пројекта, у свакој години планирања, треба да буде исти;

• уз назив сваког капиталног пројекта навести укупну вредност (не само у конкретној години, већ укупну вредност целокупне инвестиције), као и годину почетка и завршетка пројекта (уколико је могуће навести и претходну реализацију, пре године за коју се планира);

• за почетну годину реализације капиталног пројекта, навести годину када је пројекат стварно започет (настали први трошкови, прве активности, укључујући и израду пројектно-техничке документације);

• не приказивати израду пројектно-техничке документације као засебан капитални пројекат, иста је активност одређеног капиталног пројекта;

• водити рачуна о планирању капиталних пројеката у оквиру исправног програма (према Упутству за израду програмског буџета)

• водити рачуна да приказани пројекат има све карактеристике капиталног пројекта, према дефиницији истог, односно проверити да ли је планирани пројекат капитални (разлика у односу на програмску активност).

У складу са напред наведим израђен је преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за 2024., 2025. и 2026. годину који је представљен табелом број 20.

*Табела број 20. Преглед планираних капитални издаци буџетских корисника за 2024., 2025. и 2026. годину*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив** | **Програм** | **Економска класификација** | **Ред. број** | **Опис** | **Износ у динарима** | | |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | ПЛАН | | |
|  |  |  |  | **А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
|  |  | **511** |  | Зграде и грађевински објекти |  | **0,00** | **0,00** |
| **ОУ општине Медвеђа Одељење за привреду и финансије** |  |  |  |  | 640.697.183,16 | 665.000.000,00 | 500.000.000,00 |
| **01-5001** | **9** |  | **1** | **Реконструкција зграде Основне школе "Горња Јабланица" у Медвеђи** | **311.637.552,20** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  | **Година почетка финансирања појекта**: 2024.година **Година завршеткафинансирања пројекта:** 2024. година  **Укупна вредност пројекта:** **311.637.552,20**  динара  **Из буџета:**  **Из других извора: 311.637.552,20** **Кратак опис:** Потреба за реконструкцијом школе постоји да би се обезбедили адекватни услови за обављање наставе |  | 0,00 | 0,00 |
| **1101-5002** | **7** |  | **2** | **Изградња улице у насељу Медвеђа под радним називом "Улица код СУП-а"** | **57.904.523,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  | **Година почетка финансирања појекта:** 2024. година **Година завршетка финансирања пројекта:** 2024. година  **Укупна вредност пројекта:** 57.904.523,00  **Из буџета локалне управе:** 57.904.523,00  **Из других извора:** 0  **Реализовано претходних година:** 0  **Кратак опис:** Пројектом се решава проблем неадекватно инфраструктурно опремљеног централног дела општине, будући да улица пролази поред СУП-а. |  | 0,00 | 0,00 |
| **1101-5003** | **7** |  | **3** | **Изградња улице у насељу Медвеђа под радним називом "Улица код Раденковића"** | **56.722.540,40** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  | **Година почетка финансирања појекта:** 2024. година **Година завршетка финансирања пројекта:** 2024. година  **Укупна вредност пројекта:** 56.722.540,40 динара **Из буџета локалне управе**: 0 **Из других извора:** 56.722.540,40 **Реализовано претходних година:** 0  **Кратак опис:** Реализација пројекта је неопходна због обезбеђиваа приступа већ изграђеним парцелама, као и због омогућавања нове градње. |  | 0,00 | 0,00 |
| **1101-5004** | **9** |  | **4** | **Реконструкција зграде основне школе "Сијаринска бања" у Сијаринској бањи** | **179.432.567,56** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  | **Година почетка финансирања појекта:** 2024. година **Година завршетка финансирања пројекта:** 2024. година  **Укупна вредност пројекта:** 179.432.567,56 **Из буџета локалне управе**: 0  **Из других извора:** 179.432.567,56 **Реализовано претходних година:** 179.432.567,56 **Кратак опис:** Санација и адаптација основне школе са циљем стварања адекватних елементарних услова за образовање |  |  |  |
| **1101-5005** | **4** |  | **5** | **Реконструкција и адаптација Специјалне болнице за рехабилитацију „Гејзер“ у Сијаринској Бањи са припадајућом површином са обе обале реке** | **35.000.000,00** | **665.000.000,00** | **500.000.000,00** |
|  |  |  |  | **Година почетка финансирања појекта:** 2024.година **Година завршетка финансирања пројекта**: 2026. година  **Укупна вредност пројекта:** 1.200.000.000,00 динара  **Из буџета локалне управе**: 35.000.000,00 динара  **Кратак опис:** Пројекат је први у низу планираних пројеката са циљем рехабилитације и реконструкције бањског комплекса ''Сијаринска Бања'' Обухвата комплексне радове на адаптацији специјалне болнице ''Гејзер''. Године 2024. Планирана је израда пројектно техничке документације. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  | **Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** |  |  |  |
|  |  | **512** |  | **Машине и опрема** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  | 1 | Опрема за саобраћај |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2 | Административна опрема |  |  | 0,00 |
|  |  |  | 3 |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **513** |  |  | **0,00** |  |  |
|  |  | **515** |  |  |  |  |  |
|  |  | **523** |  |  |  |  |  |
|  |  | **541** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **В. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ** |  |  |  |
|  |  | **451** |  | **Капиталне субвенције јавним и нефинансијским предузећима и организацијама** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  | **Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** |  |  |  |
|  |  | **463** |  | **Капитални трансфери другим нивоима власти** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  | **Капитални трансфери основном образовању** |  |  |  |
|  |  | **463** |  | **Капитални трансфери средњем образовању** |  | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  | **УКУПНО** |  | **0,00** | **0,00** |

*Напомена: У табели су приказане вредности без ПДВ-а*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТАБЕЛЕ У ДОКУМЕНТУ** | | | | |
| Табела број 1 | | Основни подаци о општини Медвеђа | | 5 |
| Табела број 2 | | Основни демографски подаци за општу Медвеђа у односу на Републику Србију из 2021. године | | 6 |
| Табела број 3 | | Расходи према функцијама области друштвених делатности | | 7 |
| Табела број 4 | | Културни догађаји у општини Медвеђа у периоду од 2017. до 2023. године | | 8 |
| Табела број 5 | | Статистика предшколског образовања у општини Медвеђа | | 9 |
| Табела број 6 | | Статистика основног образовања у општини Медвеђа | | 10 |
| Табела број 7 | | Преглед броја ученика у СШ ''Никола Тесла'' за период од 2020 до 2023. године | | 10 |
| Табела број 8 | | Основни подаци о здравственој заштити у општини Медвеђа | | 11 |
| Табела број 9 | | Корисници социјалне заштите у општини Медвеђа \* стање на дан 31.12.2022. године | | 12 |
| Табела број 10 | | Укупан број корисника новчане социјалне помоћи у општини Медвеђа у 2021. години.\* стање на дан 31.12.2022. године | | 13 |
| Табела број 11 | | Основни подаци о путној мрежи, 2023. година | | 15 |
| Табела број 12 | | Основни подаци о водоснабдевању путем водоводне мреже, 2023. година | | 16 |
| Табела број 13 | | Основни подаци о канализационој инфрастру | | 17 |
| Табела број 14 | | Тренд кретања броја активних привредних субјеката | | 19 |
| Табела број 15 | | Преглед кретања броја запослених, незапослених и нето зарада 2019 – 2022. године | | 20 |
| Табела број 16 | | Капацитети категорисаних угоститељских објеката за смештај | | 23 |
| Табела број 17 | | Образац за предлагање капиталних пројеката | | 26 |
| Табела број 18 | | Преглед предложених капиталних пројеката пристиглих кроз процес пријаве 2023. године који су предложени за укључивање у Нацрт Одлуке о буџету општине Медвеђа 2024. годину | | 30 |
| Табела број 19 | | Преглед предложених капиталних пројеката пристиглих кроз процес пријаве 2023. године који су предложени, оцењени и рангирани а који неће бити укључени у Нацрт Одлуке о буџету општине Медвеђа за 2024. годину | | 31 |
| Табела број 20 | | Преглед планираних капитални издаци буџетских корисника за 2024., 2025. и 2026. годину | | 35 |
|  | |  | |  |
| **ГРАФИКОНИ У ДОКУМЕНТУ** | | | | |
| Графикон број 1 | | Подаци становништва старости 15 и више година према школској спреми и полу, као и према компијутерској писмености | 6 | |
| Графикон број 2 | | Број корисника новчане социјалне помоћи у општини Медвеђа (лица), 2020─2022.\*\* стање на дан 31.12.2022.године | 12 | |
| Графикон број 3 | | Укупан број корисника социјалне заштите на евиденцији Центра за социјални рад, 2021. | 13 | |
| Графикон број 4 | | Приказ поднетих предлога пројекта према областима | 35 | |
| **СЛИКЕ У ДОКУМЕНТУ** | | | | |
| Слика број 1 | Положај општине Медвеђа | | 3 | |
| Слика број 2 | Положај општине Медвеђа у Републици Србији | | 4 | |
| **ПРИЛОЗИ ДОКУМЕНТА** | | | | |
| Прилог број 1 | Решење о образовању Комисије за капиталне инвестиције Општине Медвеђа | |  | |
| Прилог број 2 | Образац предлога капиталног пројекта - бланко (ексел) | |  | |
| Прилог број 3 | Образац за оцењивање капиталног пројекта са упутством | |  | |
| Прилог број 4 | Закључак Комисије за капиталне инвестиције града Општине Медвеђа о предлогу за укључивање капиталних пројеката у Нацрт Одлуке о буџету Општине Медвеђа за 2024. годину | |  | |
|  |  | |  | |

1. У моменту израде овог Плана Републички завод за статистику још увек није објавио податке о матерњем језику становништва на теритроји општине Медвеђа према Попису становништва из 2022. године [↑](#footnote-ref-1)
2. Подручје Србија-југ обухвата Регион Шумадије и Западне Србије и Регион Јужне и Источне Србије по подели Републичког завода за статистику. [↑](#footnote-ref-2)
3. Извор: Девинфо база Републичког завода за статистику [↑](#footnote-ref-3)
4. Девинфо база Републичког завода за статистику 2023. година [↑](#footnote-ref-4)